门店员工游戏化对练系统

完整产品方案书（PRD v1.1）

Store Staff Gamified Role-Play Training System

v1.1 新增：虚拟角色系统 + 互动视频剧情模式

| 版本 | V1.1（含新增模块更新） |
| --- | --- |
| 基于版本 | V1.0 → V1.1，在原有基础上迭代 |
| 主要变更 | 新增模块G（虚拟角色）、更新模块A+B |
| 适用对象 | 产品、技术、运营、培训团队 |
| 创建日期 | 2026年4月 |

# 版本变更说明（V1.0 → V1.1）

本次更新基于以下两条新需求，对产品方案进行了定向扩充和局部重构：

① 新增「虚拟角色系统」（模块G）：店员首次进入系统时选择性别角色，领取专属电子工牌，

后续所有剧情动画、对话气泡、排行榜、徽章展示均以该角色形象呈现。

② 更新「剧情动画系统」（模块A）和「闯关题型」（模块B）：

采用互动视频剧情模式——真实拍摄或AI生成视频在关键决策时刻暂停，

由店员选择不同选项，系统播放对应结局分支，还原沉浸式"美剧式"体验。

| 模块 | V1.0状态 | V1.1变更 | 影响范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模块G：虚拟角色系统 | 不存在 | 全新新增 | 全局：登录、工牌、动画、排行榜 |
| 模块A：剧情动画系统 | 像素动画 + 选择题 | 升级为互动视频剧情（视频暂停+分支） | 动画呈现方式、内容制作流程 |
| 模块B：对话气泡题型 | 静态漫画气泡选择 | 嵌入视频剧情流程，选项驱动剧情分支 | 题型交互体验 |
| 模块C-F | 已有设计 | 不变，角色形象贯穿展示 | 微调：角色头像替换 |

# 一、背景与核心问题（延续V1.0）

以下内容与V1.0一致，此处概要保留，完整内容见V1.0文档。

核心问题三句话

① 传统PPT培训：店员"知道"但"不会用"，面对真实顾客时大脑空白。

② 本系统目标：让店员在大脑里提前走完真实场景，反复到形成肌肉记忆。

③ 三要素：情景感（我在真实场景里）+ 反馈感（我做对了/错了）+ 驱动感（我想继续练）。

# 二、新增模块G：虚拟角色系统（全新）

模块定位

店员在首次进入系统时完成「角色创建」，选择性别角色并命名，系统颁发专属电子工牌。

此后，所有剧情动画里的主角、对话气泡头像、徽章展示、排行榜卡片，

均以该虚拟角色的形象呈现，打造专属归属感和持续陪伴感。

## 模块G：虚拟角色系统  ★ 新增模块

### G.1 首次进入：角色创建流程（Onboarding）

- 欢迎动画（5秒）：屏幕显示「欢迎加入培训系统，先来认识一下你自己吧！」

- 性别选择：展示两个角色卡片——女性角色「小美」、男性角色「小强」（像素Q版形象，站姿正面）

- 角色命名：系统默认填入「小美」/「小强」，店员可自定义昵称（不超过6个字）

- 工牌颁发动画（3秒）：角色拿着工牌站到收银台后，屏幕弹出电子工牌卡片

- 进入主界面：工牌收入个人中心，角色头像出现在首页右上角

### G.2 电子工牌设计

| 工牌字段 | 内容来源 | 展示位置 |
| --- | --- | --- |
| 虚拟角色头像 | 选择角色时生成（全身像素图） | 工牌左侧、首页右上角、回放报告 |
| 昵称 | 店员自定义（默认小美/小强） | 工牌中部大字、对话气泡左上角 |
| 门店名称 | 账号注册时绑定 | 工牌右上角 |
| 当前星级段位 | 根据累计积分自动更新（共5段） | 工牌右下角星星图标 |
| 已获徽章（最多展示3枚） | 激励系统自动颁发 | 工牌底部 |
| 入职天数 | 注册日期自动计算 | 工牌右侧角 |

### G.3 五大星级段位设计

| 段位 | 图标 | 解锁条件（累计积分） | 专属特权 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实习生 | 空心星 ☆ | 0-199分 | 可进入L1场景 |
| 助理店员 | 半星 ⭐ | 200-499分 | 解锁L2场景 + 角色换装（工作服颜色） |
| 熟练店员 | 一颗星 ⭐ | 500-999分 | 解锁L3场景 + 专属称号展示 |
| 资深店员 | 两颗星 ⭐⭐ | 1000-1999分 | 解锁全场景 + 工牌加金框 |
| 门店之星 | 三颗星 ⭐⭐⭐ | 2000分以上 | 专属动画开场 + 排行榜金色名牌 |

### G.4 角色贯穿展示清单

- 主界面：右上角头像 + 姓名 + 当前连胜火焰

- 剧情动画：收银台后站的主角替换为所选角色（对应性别形象）

- 对话气泡：店员发言气泡左侧显示角色头像缩略图

- 回放报告：报告顶部展示角色头像 + 本次得分 + 段位变化动画

- 排行榜：每个榜单条目左侧显示角色头像 + 昵称

- 徽章颁发弹窗：角色举起徽章庆祝的动画（3秒，可跳过）

- 工牌页：个人中心专属页面，完整工牌展示 + 历史成就时间线

### G.5 角色换装系统（激励解锁）

换装设计逻辑

角色默认着白色工作服。随着段位提升，解锁不同颜色/款式的工装。

换装不影响功能，纯粹作为视觉激励——让店员有「期待升级」的动力。

可解锁服装列表：

• 白色工作服（默认，实习生）

• 蓝色工作服（助理店员解锁）

• 深蓝工作服 + 徽章贴（熟练店员解锁）

• 黑金工作服（资深店员解锁）

• 特供节日款工作服（限定活动奖励，如会员日专属）

# 三、更新模块A：互动视频剧情系统

V1.0设计：像素风2D动画 + 选择题。

V1.1升级：参考《华君传》抖音短剧互动模式——真实拍摄/AI生成视频，

在关键决策时刻暂停，由店员选择不同选项，播放对应剧情分支，还原"美剧式"沉浸体验。

## 模块A：互动视频剧情系统（V1.1升级版）  ↑ 内容更新

### A.1 核心体验升级对比

| 维度 | V1.0（像素动画） | V1.1（互动视频） | 升级价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 视觉真实感 | 像素Q版，轻松感强 | 真实人物/AI高度真实数字人 | 更强代入感，顾客反应更像真实 |
| 沉浸度 | 动画+文字气泡 | 视频+画面暂停+选项弹出 | "我就在现场"的第一视角感 |
| 决策临场感 | 静态选择题 | 视频播放至紧张时刻突然暂停 | 复现真实服务中的"大脑空白"瞬间 |
| 制作成本 | 低（外包插画） | 中（拍摄或AI生成） | 成本上升但体验质变 |
| 内容迭代 | 改图 + 改文案 | 重新拍摄或AI重新生成 | 需建立素材管理流程 |

### A.2 互动视频剧情结构（三幕式）

第一幕：问题呈现（约20秒，全程播放，不暂停）

内容：展示错误做法的完整过程。

示例：顾客将商品放到收银台，店员默默扫码，完成结账说"58元"，

顾客付完就走，店员没有问会员、没有推荐，全程沉默。

顾客走后，屏幕角落出现提示：「今天又少了一个潜在会员……」

设计要点：不说教，只展示后果，让店员自己意识到「哎，我好像也这么干过」。

第二幕：关键时刻暂停 + 玩家选择（核心交互）

内容：视频重新从顾客放下商品开始播放，当店员准备开口的瞬间——画面定格。

屏幕中央弹出选项卡（参考《华君传》GIF中的悬浮胶囊样式）：

选项A：「您好，一共58元，扫码还是现金？」（直接结账）

选项B：「您好，您有我们的会员吗？可以帮您查一下优惠哦。」（标准话术）

选项C：「办个会员吧！」（生硬推销）

选项卡设计规范：

• 胶囊形按钮，半透明深色背景，白色文字（与《华君传》风格对齐）

• 倒计时10秒（可配置），时间到自动选择A（模拟大脑空白时的默认反应）

• 选中后按钮微震动+高亮，0.3秒后开始播放对应分支视频

第三幕：结局分支播放 + 即时反馈

内容：根据店员的选择，播放不同结局视频（每段约15-20秒）。

分支A（直接结账）：顾客离开，画面暗下，字幕「又一次错过了……」，

自动跳转到「正确做法讲解」环节。

分支B（标准话术）：顾客停下来说「哦？有什么优惠？」，剧情进入第二个暂停节点，

继续下一轮选择（权益介绍话术选择）。

分支C（生硬推销）：顾客皱眉「不用，直接结账吧」，画面暗下，

字幕「语气太强，顾客反感了」，跳转讲解环节。

选B后进入多轮交互，直到场景完整结束（顾客成功办卡 或 明确拒绝后优雅收尾）。

### A.3 视频内容制作方案（三选一）

| 方案 | 制作方式 | 成本 | 真实感 | 迭代速度 | 推荐阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案① | 真人演员拍摄（药店实景） | 高（5-15万/套） | 最高 | 慢（重拍） | Phase 2+ |
| 方案② | AI生成数字人视频（如Sora/可灵） | 中（1-3万/套） | 高 | 中（重生成） | Phase 1（推荐） |
| 方案③ | 真人上半身 + 背景合成 | 中低（3-8万/套） | 高 | 中 | Phase 1备选 |

Phase 1推荐方案②：AI数字人视频生成

工具推荐：可灵AI（快手）/ Sora / HeyGen / 即梦（字节）

流程：① 撰写分镜脚本（每个场景约5-8个分镜）

② 选定数字人形象（与虚拟角色设定对应，男/女各一套）

③ 生成各分支视频片段（每段15-30秒）

④ 前端拼接：视频播放→暂停→选项弹出→播放对应分支

优势：成本可控，迭代灵活，数字人形象可与虚拟角色保持一致。

注意：生成后需人工审核，确保口型、表情、场景符合药店真实情境。

### A.4 互动节点密度设计原则

- 一个场景内的互动暂停节点：建议2-4个（太少无聊，太多疲劳）

- 每个节点的选项数量：3个（A/B/C），其中1个明显错误、1个标准正确、1个"差一点"的次优解

- "差一点"选项的价值：避免只有对错，让店员理解"为什么B比C更好"，训练细节感知

- 倒计时设定：第一个节点10秒（给时间思考），后续节点8秒（节奏加快，模拟真实压力）

- 看完所有分支的奖励：选错分支后可以"回看正确版本"，系统加赠+5分"求知欲奖励"

### A.5 虚拟角色在视频中的整合

角色与视频的结合方式

视频中出现的收银员主角，使用与店员所选虚拟角色对应的形象：

• 若店员选择「小美」（女），视频中主角为女性店员数字人

• 若店员选择「小强」（男），视频中主角为男性店员数字人

实现方式（Phase 1简化版）：

制作男女两套视频，系统根据店员角色选择自动调用对应版本。

实现方式（Phase 2升级版）：

使用AI换脸/角色替换技术，将视频主角实时替换为店员专属虚拟角色形象。

（可参考HeyGen的视频角色替换能力）

# 四、更新模块B：闯关题型系统（互动视频整合版）

## 模块B：闯关题型调整说明  ↑ 内容更新

V1.0中的「对话气泡选择题」（静态漫画气泡）已被模块A的互动视频剧情暂停节点完全覆盖。

V1.1调整：对话气泡题型不再独立存在，融入视频剧情流程；

模块B保留其他5种独立题型，作为场景结束后的巩固练习。

### B.1 调整后的题型体系

| 题型 | V1.0状态 | V1.1调整 | 在流程中的位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 对话气泡选择题 | 独立题型 | 融入视频剧情暂停节点，不单独出现 | 视频播放中 |
| ② 话术填空题 | 保留 | 不变 | 场景结束后巩固练习 |
| ③ 步骤排序题 | 保留 | 不变 | 场景结束后巩固练习 |
| ④ 话术连线题 | 保留 | 不变 | 场景结束后巩固练习 |
| ⑤ 情景判断题（进阶） | 保留 | 不变 | 高难度场景专属 |
| ⑥ 限时抢答题 | 保留 | 不变 | 每日热身/趣味挑战 |

### B.2 视频剧情 + 巩固题型的完整场景流程

一个场景单元的完整学习流程（约8-12分钟）

Step 1 ▶ 第一幕视频：展示错误做法（20秒，全程播放）

Step 2 ⏸ 第一个暂停节点：选择开场话术（3选1，倒计时10秒）

Step 3 ▶ 分支视频：播放选择对应的剧情（15-20秒）

Step 4 ⏸ 第二个暂停节点（如选了正确分支）：选择权益介绍话术

Step 5 ▶ 分支视频：顾客反应 + 最终结局

Step 6 ▶ 老师讲解视频（30秒）：拆解正确话术要点，解释"为什么这么说"

Step 7 ✏️ 巩固练习（话术填空题 + 连线题，共3-4道，约3分钟）

Step 8 ⭐ 结算页：本场景得分 + 星级 + AI点评 + 角色庆祝动画

# 五、延续模块C-F（V1.0内容，角色贯穿更新）

模块C（AI数字人对练）、模块D（回放评价）、模块E（激励积分）、模块F（管理后台）的核心设计与V1.0一致，以下仅列出因引入虚拟角色系统而产生的微调项。

| 模块 | V1.0设计 | V1.1微调（角色相关） |
| --- | --- | --- |
| 模块C：AI数字人对练 | 文字/语音对话，AI顾客回应 | 对话界面左侧增加店员虚拟角色头像，对话气泡显示昵称 |
| 模块D：回放评价 | 评分报告 + 时间轴回放 | 报告顶部展示角色头像 + 段位变化动画（如升段则播放庆祝） |
| 模块E：激励积分 | 积分 + 徽章 + 排行榜 | 排行榜条目展示角色头像；徽章颁发时播放角色举牌动画 |
| 模块F：管理后台 | 话术配置 + 数据看板 | 员工列表新增角色头像列，便于管理者识别和记忆员工 |

# 六、V1.1完整用户旅程（全流程串联）

## 6.1 首次使用流程（Onboarding）

| 步骤 | 界面/动作 | 时长 | 关键设计点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 下载/打开App | 启动动画：药店像素场景 | 5秒 | 建立视觉基调 |
| 2. 账号注册 | 手机号 + 门店绑定 | 1分钟 | 绑定门店确保数据归属 |
| 3. 角色创建（新） | 选性别 → 自定义昵称 → 工牌生成动画 | 1分钟 | 第一次情感投入 |
| 4. 新手引导 | 3步气泡引导主界面功能 | 30秒 | 降低认知负担 |
| 5. 解锁第一关 | SC-001 L1自动高亮，引导点击开始 | 即时 | 零门槛进入第一次练习 |

## 6.2 日常使用流程（第N次使用）

- 打开App → 首页展示今日连胜火焰 + 角色头像 + 今日推荐场景

- 点击推荐场景 → 进入互动视频剧情（模块A，3-5分钟）

- 视频结束 → 完成巩固练习（模块B，2-3分钟）

- AI对练挑战（模块C，可选，5-8分钟）→ 如跳过则直接进入结算

- 结算页：查看评分 + 角色庆祝动画 + 积分入账 + AI点评

- 回放回顾（可选，模块D）→ 拖动时间轴查看话术偏差高亮

- 返回首页 → 查看排行榜 → 今日任务完成火焰+1

## 6.3 完整功能模块总览（V1.1版）

| 模块 | 名称 | 核心功能 | 版本状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模块G | 虚拟角色系统 | 角色创建、电子工牌、换装、段位 | V1.1新增 |
| 模块A | 互动视频剧情 | 视频暂停、分支选择、结局演绎 | V1.1升级 |
| 模块B | 闯关巩固题型 | 填空、排序、连线、判断、抢答 | V1.1微调 |
| 模块C | AI数字人对练 | 角色扮演、语音输入、话术匹配 | V1.0延续 |
| 模块D | 回放与评价 | 时间轴回放、偏差高亮、AI点评 | V1.0延续 |
| 模块E | 激励积分系统 | 积分、徽章、连胜、排行榜 | V1.0延续 |
| 模块F | 管理后台 | 话术配置、数据看板、内容管理 | V1.0延续 |

# 七、技术方案更新（V1.1增量）

## 7.1 互动视频技术方案

| 技术点 | 方案 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 视频生成 | 可灵AI / HeyGen / 即梦 | AI数字人生成，男女各一套主角形象 |
| 视频托管 | CDN（阿里云/腾讯云OSS） | 分支视频片段分开存储，按需加载 |
| 视频播放控制 | Video.js / 原生HTML5 Video API | 精确到帧的暂停控制，确保在正确时间点定格 |
| 选项弹出层 | CSS动画 + 绝对定位覆盖层 | 胶囊样式选项卡叠加在视频暂停画面上 |
| 分支跳转逻辑 | 有限状态机（FSM） | 每个节点定义：当前状态 → 选项 → 下一状态/视频片段ID |
| 倒计时 | requestAnimationFrame精确计时 | 确保10秒倒计时不因视频加载延迟受影响 |
| 角色版本切换 | 视频URL参数化（male/female） | Phase 1：两套视频URL，按角色类型加载 |

## 7.2 虚拟角色系统技术方案

| 技术点 | 方案 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 角色形象资产 | 像素PNG序列帧（站姿/庆祝/说话3套） | 按性别各2套，共12个状态 |
| 工牌生成 | Canvas动态渲染 + 截图保存 | 将角色、姓名、门店、徽章合成为工牌图片 |
| 换装系统 | CSS图层叠加（角色底图 + 服装图层） | 服装作为独立图层，覆盖在角色底图上 |
| 段位存储 | 用户表新增字段（level, exp_points） | 前端实时查询，升段时触发动画 |
| 角色选择持久化 | 本地Storage + 后端用户表同步 | 防止卸载重装后角色丢失 |

## 7.3 V1.1新增开发工作量估算

| 功能模块 | 前端 | 后端 | 内容制作 | 合计估算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块G：虚拟角色系统 | 5天 | 2天 | 角色设计3天 | 约10天 |
| 模块A：互动视频剧情（SC-001） | 8天 | 3天 | 视频制作10天 | 约21天 |
| 模块B：题型流程整合 | 2天 | 0天 | 0天 | 约2天 |
| 全局角色贯穿（C-F微调） | 3天 | 1天 | 0天 | 约4天 |

工作量说明

上述估算基于Phase 1范围：SC-001单场景 + 男女两版角色。

视频内容制作（10天）是主要瓶颈，建议与AI视频生成团队并行启动，不阻塞前后端开发。

总新增开发量约37天，建议在Phase 1 MVP（第1-3个月）中完成模块G和SC-001视频剧情。

# 八、更新后的产品路线图（V1.1版）

## Phase 1 MVP — 第1-3个月（更新后）

Phase 1 范围（V1.1版）

目标：验证互动视频剧情+虚拟角色的核心体验是否比V1.0更能留住用户。

成功指标：店员首周自发打开≥3次，首月完成练习≥10次/人，角色创建完成率≥95%。

- 模块G：虚拟角色系统（角色创建、工牌、段位L1-L2）

- 模块A：SC-001互动视频剧情（男女两版，2个暂停节点，3个分支结局）

- 模块B：SC-001配套巩固题（话术填空 + 连线题，各3道）

- 模块C：SC-001 AI文字对练（L1难度）

- 模块D：基础评分报告（含角色头像展示）

- 模块E：积分 + 连胜火焰 + 3种基础徽章

## Phase 2 — 第4-6个月

- 补全6个场景的互动视频剧情内容

- 语音输入模式上线（模块C）

- 角色换装系统全部解锁

- 伙伴对练功能

- 管理后台V1（含员工角色头像）

## Phase 3 — 第7-12个月

- AI角色替换技术：视频主角实时替换为专属虚拟角色（HeyGen接入）

- 个性化学习路径推荐

- 内容自助创作工具（管理员配置视频分支脚本）

- 全国门店总部看板

# 九、附录

## 附录A：互动视频分镜脚本模板（SC-001示例）

| 分镜编号 | 镜头内容 | 时长 | 触发事件 | 跳转逻辑 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V001-A | 顾客走进收银区，把商品放到台面 | 5秒 | 自动播放 | → V001-B |
| V001-B | 店员开始扫码，抬头看了顾客一眼 | 5秒 | 自动播放 | → PAUSE-1（暂停节点1） |
| PAUSE-1 | 画面定格，弹出三个选项 | 最多10秒 | 倒计时结束或店员选择 | → V001-C1/C2/C3 |
| V001-C1 | （选A）店员说"58元"，顾客付完就走 | 15秒 | 选择A | → V001-TEACH |
| V001-C2 | （选B）店员问"您有会员吗？"，顾客停下来 | 15秒 | 选择B | → PAUSE-2 |
| V001-C3 | （选C）"办个会员吧"，顾客皱眉拒绝 | 12秒 | 选择C | → V001-TEACH |
| PAUSE-2 | 画面定格，弹出第二轮选项（权益介绍） | 最多8秒 | 倒计时或选择 | → V001-D1/D2 |
| V001-D1 | （正确）完整介绍权益，顾客办卡成功庆祝 | 20秒 | 选择正确 | → V001-END-WIN |
| V001-D2 | （不完整）权益说不清，顾客犹豫后拒绝 | 15秒 | 选择次优 | → V001-END-LOSE |
| V001-TEACH | 老师出镜/字幕讲解正确话术 | 30秒 | 自动播放 | → 巩固练习 |
| V001-END-WIN | 结算页：成功！角色庆祝动画 | 3秒 | 自动 | → 巩固练习 |
| V001-END-LOSE | 结算页：差点！继续加油动画 | 3秒 | 自动 | → 巩固练习 |

## 附录B：版本更新记录

| 版本 | 日期 | 主要变更 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026年4月 | 初稿，完整产品方案六大模块 | 产品团队 |
| V1.1 | 2026年4月 | 新增模块G（虚拟角色）；升级模块A（互动视频剧情）；调整模块B | 产品团队 |

本文件为内部产品规划文档，请勿对外传播。如有疑问请联系产品负责人。